삼선뉴스 (三鮮)

팀원 공유 사항 — 담당별 정리

이동우 작업분 기준  ·  2026-04-21  |  6주차

전체 변경 요약

이번 작업에서 변경/추가된 내용을 팀원 담당별로 정리합니다. 각자 해당 섹션을 확인하고 액션이 필요한 항목을 처리해주세요.

| 담당 | 액션 필요 | 참고 사항 |
| --- | --- | --- |
| 강주찬 | DB 컬럼 추가 (ALTER TABLE) Ollama 모델 교체 | 임베딩 모델 통일 어드민 API 신규 추가 |
| 정수민 | UNVERIFIED 기사 UI 처리 방식 (PM 협의 후 결정) | needs_review 필드 API 응답에 포함됨 어드민 API 연동 가능 |
| 이상준 | source 필드값 channel_config 이름과 일치 확인 | classifier.py 신규 추가 translator/summarizer.py 삭제 |
| 김민규 (PM) | UNVERIFIED 기사 피드 노출 정책 결정 VentureBeat API 비용 증가 인지 | 전체 변경 내역 파악 |

강주찬  |  RAG + 백엔드 + Supabase

🔴 액션 필요 ①  —  Supabase 스키마 변경

Supabase > SQL Editor에서 아래 SQL을 실행해주세요.

ALTER TABLE articles ADD COLUMN needs_review BOOLEAN DEFAULT FALSE;

추가 이유: UNVERIFIED 판정 기사를 관리자가 수동 검토할 수 있도록 대기 플래그 컬럼이 필요합니다.

🔴 액션 필요 ②  —  Ollama 임베딩 모델 교체

임베딩 모델이 아래와 같이 전체 통일됐습니다. 로컬에서 새 모델을 pull해주세요.

ollama pull qwen3-embedding:0.6b

| 파일 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| backend/embedder.py | qwen3-embedding:4b | qwen3-embedding:0.6b |
| backend/rag.py | mxbai-embed-large | qwen3-embedding:0.6b + [:1024] 슬라이싱 추가 |

🟡 참고 사항  —  backend/save_articles.py

UNVERIFIED 기사 저장 시 needs_review=True가 자동으로 설정됩니다. 별도 코드 수정 없이 동작합니다.

🟡 참고 사항  —  backend/main.py 신규 엔드포인트

| 메서드 | 경로 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| GET | /admin/review | needs_review=TRUE 기사 목록 반환 (최대 50건) |
| PATCH | /admin/review/{url_hash} | 관리자 판정 입력 → fact_label 업데이트 + needs_review=FALSE |

PATCH 요청 본문 예시:

{ "verdict": "FACT",  "reviewer_note": "공식 발표 확인됨" }

{ "verdict": "RUMOR", "reviewer_note": "출처 불명확, 수치 과장" }

정수민  |  프론트엔드 UI/UX

🔴 PM과 협의 필요  —  UNVERIFIED 기사 UI 처리 방식

팩트체크 결과가 UNVERIFIED인 기사에 needs_review=true 플래그가 붙습니다. 아래 두 가지 방식 중 하나를 김민규님과 결정해주세요.

| 선택지 | 설명 | 장단점 |
| --- | --- | --- |
| A) 피드에서 숨김 | needs_review=TRUE 기사는 관리자 판정 완료 전까지 노출 안 함 | ✅ 사용자에게 미검증 정보 노출 없음 ❌ 기사 수가 줄어들 수 있음 |
| B) '검토 중' 뱃지 표시 | fact_label 뱃지를 'UNVERIFIED' 대신 '검토 중'으로 표시하고 피드에 노출 | ✅ 기사 수 유지 ❌ 사용자가 미검증 정보 볼 수 있음 |

API 응답에 needs_review 필드가 포함되어 있으므로 결정되면 해당 필드로 분기 처리하면 됩니다.

🟡 참고 사항  —  어드민 검토 화면 (선택)

어드민 화면이 필요할 경우 아래 API로 연동 가능합니다.

| API | 용도 |
| --- | --- |
| GET /admin/review | 검토 대기 기사 목록 불러오기 |
| PATCH /admin/review/{url_hash} | 판정 버튼(FACT / RUMOR / 무시) 클릭 시 호출 |

이상준  |  RSS 크롤러 + 데이터 전처리

🔴 확인 필요  —  source 필드값 일치 여부

팩트체크 파이프라인이 source 이름을 기준으로 채널 신뢰도를 조회합니다. RSS 크롤러에서 넘기는 source 값이 아래 목록과 정확히 일치해야 합니다.

| channel_config.py 등록 이름 | source_type | 기본 tier | credibility_score |
| --- | --- | --- | --- |
| MIT Technology Review | media | MEDIA_OFFICIAL | 0.95 |
| IEEE Spectrum | media | MEDIA_OFFICIAL | 0.93 |
| The Guardian Tech | media | MEDIA_OFFICIAL | 0.88 |
| TechCrunch | media | MEDIA_OFFICIAL | 0.82 |
| The Verge | media | MEDIA_OFFICIAL | 0.80 |
| The Decoder | media | MEDIA_OFFICIAL | 0.82 |
| VentureBeat AI | media | MEDIA_CREDIBLE_LEAK | 0.72 |

source 이름이 다르면 (예: 'Venturebeat' vs 'VentureBeat AI') 미등록 출처로 처리되어 credibility_score 0.50이 적용됩니다.

🟡 참고 사항  —  파일 변경

| 파일 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| collect/classifier.py | 신규 추가 (GitHub 머지) — 크롤러 파이프라인 연동 여부 확인 필요 |
| collect/crawler/rss_crawler.py | 수정됨 (GitHub 머지) — 변경 내용 확인 권장 |
| pipeline/translator.py | 삭제됨 — pipeline/translate_summarize.py로 통합 |
| pipeline/summarizer.py | 삭제됨 — pipeline/translate_summarize.py로 통합 |

김민규  |  PM + 프론트엔드 총괄

🔴 정책 결정 필요  —  UNVERIFIED 기사 피드 노출 방식

정수민 파트 참고. A(숨김) / B(검토 중 뱃지) 중 결정 후 정수민에게 전달해주세요.

🔴 인지 필요  —  VentureBeat API 비용 증가

VentureBeat AI 출처 기사는 이제 루머 신호가 없어도 Gemini API 검증을 거칩니다 (기존: Step 1 FACT_AUTO 즉시 처리).

• VentureBeat 일 평균 기사 수 × Gemini API 단가만큼 비용 증가 예상

• 소식통 인용 출처의 팩트체크 정확도를 위한 의도적 트레이드오프

🟡 전체 변경 요약

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 임베딩 모델 | 파일마다 다름 (mxbai, 4B 혼재) | Qwen3-Embedding-0.6B 전체 통일 | 일관성 확보 |
| Gemini Pass A | LLM으로 문체 분석 | 제거 → signal_detector 결과 재사용 | API 1회 절감 |
| CoVe Draft | 별도 LLM 호출 | Step 3A 결과 재사용 | API 1회 절감 |
| CREDIBLE_LEAK 처리 | 루머 신호 없으면 FACT_AUTO 즉시 | Gemini 검증 강제 | 정확도 향상 |
| UNVERIFIED 처리 | DB에 저장 후 방치 | needs_review 플래그 + 어드민 판정 구조 | Human-in-the-Loop |

───────────────────────────────────────────────────────

작성: 이동우  ·  2026-04-21  |  상세 내용: 팩트체크_파이프라인_개선_팀원공유.docx 참고